ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Ростовкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.07.2013 № 151

О внесении изменений в Постановление Администрации Ростовкинского сельского поселения от 14.12.2012г. № 216 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ростовкинского сельского поселения от 14.12.2012г. № 216 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению Администрации Ростовкинского сельского поселения от 14.12.2012г. № 216 «График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                        О.Б.Попова

Приложение

к постановлению Администрации

Ростовкинского  сельского поселения

от 19.07.2013г. №151

График

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Ростовкинского сельского поселения | январь-июль 2013 г. |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | июль 2013 г. |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | до 01.08.2013г. |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | до 1.11. 2013 г. |  |
| 5 | Согласование проекта схем водоснабжения и водоотведения | до 15.11.2013 г. |  |
| 6 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | до 30.11.2013г. |  |