ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Ростовкинского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23.12.2011  №  41

- Об утверждение плана мероприятий Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по обеспечению перехода на межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

- Руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия":

- 1. Утвердить План мероприятий Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по обеспечению перехода на межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее соответственно - План, межведомственное взаимодействие) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- 2. Специалистам, ответственным за межведомственное взаимодействие представлять отчеты по итогам полугодия о ходе реализации мероприятий Плана по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Омской области в срок не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

- 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                  О.Б. Попова

Приложение

к распоряжению Администрации

Ростовкинского сельского поселения

от 23.12.2011  № 41

# ТИПОВОЙ ПЛАН

# мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие

# при предоставлении муниципальных услуг в Ростовкинском сельском поселении

# Омского муниципального района Омской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение ответственного исполнителя по организации перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории сельского поселения (далее – межведомственное взаимодействие) | Декабрь 2011 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Омской области (далее – Перечень), по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Декабрь 2011 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления Омской области, предоставляющему муниципальную услугу, от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления муниципальных услуг | Декабрь 2011 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Проведение анализа Перечня и разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | Январь 2012 года | Специалисты Администрации Ростовкинского сельского поселения, предоставляющие соответствующие муниципальные услуги |
|  | Экспертиза и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия и направление их в Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области | Январь 2012 года | Рабочая группа по организации перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг* |
|  | Проведение анализа муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг на территории Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг | Декабрь 2011 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Утверждение плана внесения изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг на территории Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, с целью устранения ограничений для предоставления муниципальных услуг | Декабрь 2011 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Внесение изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Март 2012 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Приведение в соответствии с действующим законодательством муниципальных правовых актов Администрации Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг на территории поселения, в том числе разработка (внесение изменений) административных регламентов предоставления соответствующих муниципальных услуг | Март 2012 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Внесение необходимых изменений в муниципальные информационные системы в части перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия | Декабрь 2011 года – март 2012 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Создание электронных сервисов в системе межведомственного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | Декабрь 2011 года – март 2012 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Подключение муниципальных информационных систем к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг на территории Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – межведомственное электронное взаимодействие) | Декабрь 2011 года – июль 2012 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие, совместно с Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области |
|  | Проведение мероприятий по организации защиты рабочих станций операторов системы межведомственного электронного взаимодействия | Январь 2011 года – июль 2012 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие, совместно с Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения об организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме на территории Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | В течение 2011 – 2012 годов | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | Декабрь 2012 года | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие, совместно с Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области |
|  | Подготовка информации о выполнении Плана мероприятий по обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, достижение запланированных показателей | ежеквартально | Специалист Администрации Ростовкинского сельского поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие |

*Рабочая группа создается на уровне муниципального района, в которую включатся представители администраций поселений муниципальных районов Омской области